神东网络缴费平台银行代缴和自助缴费机平台计划方案

编写人：陈钢

2016年9月

# 一、银行代缴费业务方案：

1. 由神东网络缴费系统开通银行代缴费接口，分配银行代缴费端口，给银行收费员分配登录系统的用户，并开通相关权限。
2. 银行代缴时只提供现金和pos机两种缴费方式。
3. 银行代缴
4. 有神东网络缴费系统开发和更新银行代缴费功能包含：

1>.日常代缴费

加入功能：银行日常代缴费页面、银行日常代缴费查询。

更新功能：

* 票据重打
* 收费员收费查询
* 收费统计汇总（收费员）
* 应收账汇总
* 缴费月统计
* 住户台账信息
* 收费统计汇总（收费站）
* 收视费明细（住户）
* 收费流水账
* 欠费、缴费信息（收费站）
* 欠费、缴费信息（收费项）

2>.收视费缴费

加入功能：银行代缴收视费

3>.企业代缴费

加入功能：银行代缴企业收费、银行企业代缴费查询。

更新功能：

* 企业收费统计汇总
* 企业台账信息
* 企业票据重打
* 企业收费流水账

4>.公寓费缴费

加入功能：银行代缴公寓收费、银行公寓代缴费查询。

更新功能：

* 公寓票据重打
* 公寓收费流水账
* 公寓收费统计汇总

# 二、建行代缴费计划安排

基于开发系统：神东网络缴费平台

项目里程碑安排：

9月23日前完成产品和系统设计。

10月5日前完成全部开发和修改。

10月15日前完成全部测试并安排实施上线。

# 三、自助缴费机平台业务方案：

1. 神东网络缴费平台需要和自助缴费机对接，自助缴费机采用android操作系统，利用触摸屏，进行缴费。

2. 自助机缴费可以完成对神东网络缴费平台上所有收费项目的缴费要求。

3. 自助机缴费可以通过刷银行卡或一卡通完成缴费。

4. 需要为自助缴费机提供缴费页面，具体页面包含，而且页面必须是触摸自适应布局：

1>.登录功能（日常和公寓输入或选择住户编号、姓名，企业缴费输入企业名称或编号）

2>.查询功能（可以查询住户欠费的页面）

3>.购电功能和收视费购买功能

4>.支付功能（包含所有欠费查询）

5>.打印功能

1. 后台查询需要增加查询条件更新查询方法，具体更新功能如下：

1>.日常代缴费

更新功能：

* 收费统计汇总（收费员）
* 应收账汇总
* 缴费月统计
* 住户台账信息
* 收费统计汇总（收费站）
* 收视费明细（住户）
* 收费流水账
* 欠费、缴费信息（收费站）
* 欠费、缴费信息（收费项）

2>.企业代缴费

更新功能：

* 企业收费统计汇总
* 企业台账信息
* 企业收费流水账

4>.公寓费缴费

更新功能：

* 公寓收费流水账
* 公寓收费统计汇总

# 四、自助缴费机平台计划安排

基于开发系统：神东网络缴费平台

项目里程碑安排：

9月26日前完成产品和系统设计。

10月10日前完成全部开发和修改。

10月25日前完成全部测试并安排实施上线。